TORIAI プロジェクト

進捗管理表

最終更新：2026年4月11日　｜　全42案

## ステータス凡例

| ✅ 完了 | 🔨 進行中 | 📋 未着手 | ⏸ 保留 | 将来実装予定・条件が揃うまで待機 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

## 全案進捗一覧

| # | カテゴリ | 機能名 | Phase | ステータス | 備考・メモ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B1 | バグ修正 | NaN・undefined表示の修正 | - | 完了 | storage.js・main.js修正済み |
| B2 | バグ修正 | LS_INV_PREFIX・invKey関数の追加 | - | 完了 | storage.js冒頭に追加済み |
| B3 | バグ修正 | storage.jsの重複関数削除 | - | 完了 | 25〜63行目の重複を削除済み |
| 1 | 取り合い 新 | 部材へのメモ・タグ付け | P2 | 未着手 |  |
| 2 | 取り合い 新 | QRコード付き作業指示書 | P2 | 未着手 |  |
| 3 | 取り合い 新 | 発注数量の自動算出 | P1 | 未着手 |  |
| 4 | 取り合い 新 | 斜め切り・開先の端部ロス自動計算 | P2 | 未着手 |  |
| 5 | 取り合い 新 | 手動取り合いと自動取り合いの併用 | P3 | 未着手 |  |
| 6 | 取り合い 新 | 板取り計算2D | P3 | 未着手 |  |
| 7 | 取り合い 改 | 切断アプローチ選択UIの明示化 | P1 | 未着手 | patA・patBのUI改善 |
| 8 | 取り合い 改 | JIS準拠の丸め計算 | P1 | 未着手 |  |
| 9 | 取り合い 改 | 印刷レイアウトA4最適化 | P1 | 未着手 |  |
| 10 | 取り合い 改 | Excelインポート・エクスポート | P1 | 未着手 | SheetJS使用 |
| 11 | 取り合い 改 | 鋼材規格マスタのユーザー編集機能 | P2 | 未着手 |  |
| 12 | 取り合い 改 | 角パイプ・軽量形鋼をSTEELマスタに追加 | P1 | 未着手 | データ追加のみ |
| 13 | 取り合い 改 | 複数パターン比較表示＋理由表示 | P1 | 未着手 | エンジンは既にある |
| 14 | 重量 新 | 重量シミュレーター本体 | P1 | 進行中 | コマンドパレット（🔍+入力欄）指示文作成済み |
| 15 | 重量 新 | 塗装面積計算 | P1 | 進行中 | 14と同時実装 |
| 16 | 重量 新 | 複数材まとめ計算 | P1 | 未着手 |  |
| 17 | 重量 新 | 鋼材単価マスタ保存 | P1 | 未着手 |  |
| 18 | 重量 新 | CO₂排出量表示 | P1 | 未着手 | 計算式はシンプル |
| 19 | 重量 新 | 重量逆算機能 | P2 | 未着手 |  |
| 20 | 辞書 新 | 鋼材規格検索 | P1 | 進行中 | Codex指示文作成済み |
| 21 | 辞書 新 | 断面性能表示（Ix・Zx・Iy・Zy） | P1 | 進行中 | 20と同時実装 |
| 22 | 辞書 新 | 塗装面積（m²/m）の表示 | P1 | 進行中 | 20と同時実装 |
| 23 | 辞書 新 | 市中材・流通体験談DB（C案） | P1 | 未着手 | 浦安団地の情報から種まき |
| 24 | 辞書 新 | 角パイプ・鋼管・軽量形鋼の追加 | P2 | 未着手 |  |
| 25 | 流通業 | 端材・半端材の社内流通管理 | P2 | 未着手 |  |
| 26 | 情報 | ロードマップページ＋使い方Tips | P1 | 進行中 | Codex指示文作成済み |
| 27 | 案件・見積 | 見積書PDF出力 | P2 | 未着手 |  |
| 28 | 外部連携 | ログイン・クラウドDB（Supabase） | P2 | 未着手 | セキュリティ設計が必要 |
| 29 | 外部連携 | チーム共有・リアルタイム反映 | P2 | 未着手 |  |
| 30 | 外部連携 | QRコード読み取り | P2 | 未着手 | BarcodeDetector API |
| 31 | 外部連携 | サプライヤー直接連携 | P3 | 未着手 |  |
| 32 | 外部連携 | PDF図面自動読み込みB案 | P3 | 未着手 | Claude API使用 |
| 33 | UI・UX | ダークモード | P2 | 未着手 | CSS変数で実装 |
| 34 | UI・UX | 音声入力 | P3 | 未着手 | Web Speech API |
| 35 | UI・UX | 多言語対応（英語・ベトナム語） | P3 | 未着手 |  |
| 36 | UI・UX 改 | オンボーディング＋ホーム画面促進 | P1 | 未着手 | 初回離脱防止 |
| 37 | UI・UX 改 | アンドゥ・リドゥ | P2 | 未着手 |  |
| 38 | UI・UX 改 | エラー・異常値のインライン警告 | P1 | 未着手 |  |
| 39 | データ管理 | エクスポート・インポート | P1 | 未着手 | LocalStorage消失リスク対策 |
| 40 | データ管理 | データのバージョン管理（5世代） | P2 | 未着手 |  |
| 41 | 将来 | 端材マーケットプレイス | P3 | 保留 | ユーザー50社以上になってから |
| 42 | 将来 | 市中材体験談ユーザー投稿A案 | P3 | 保留 | クラウドDB移行後 |

## 進捗サマリー

| カテゴリ | 総数 | 完了 | 未着手・進行中 |
| --- | --- | --- | --- |
| バグ修正 | 3 | 3 | 0 |
| 取り合い計算 | 13 | 0 | 13 |
| 重量シミュレーター | 6 | 0 | 6 |
| 鋼材規格辞書 | 5 | 0 | 5 |
| その他（外部連携・UI等） | 18 | 0 | 18 |
| 合計 | 45 | 3（バグ） | 42 |